ARCÁDIA CONSULT

Planejamento de Implementação — Fase 2

AgentPanel nas telas existentes + Painel de Construção de Agentes

Versão 1.0  ·  Abril 2025  ·  Instrução para Replit Agent

# Contexto e premissas

Este documento é a continuação direta da Fase 1 (Cérebro de Inteligência — RAG + Agentes). As etapas anteriores já foram implementadas com sucesso:

- brain_categories, brain_items (com embedding jsonb) e agent_logs criadas no banco

- Rotas /api/brain/* e /api/agents/run funcionando com isolamento de tenant

- Página /inteligencia com 2 abas: Consultar Agente e Gerenciar Conhecimento

- Fallback de busca por keywords ativo (proxy Replit não expõe /embeddings)

- 5 perfis de agente pré-configurados no agentService.ts

Esta fase tem dois objetivos independentes que podem ser executados em paralelo:

- PARTE 1 — Levar o AgentPanel para dentro das 5 telas existentes (Canvas, PDCA, Processos, Scrum, Relatórios)

- PARTE 2 — Criar o Painel de Construção de Agentes: interface visual para criar, configurar e testar agentes customizados

⚠ Pré-requisito recomendado antes de iniciar Para ativar busca semântica real (em vez do fallback por keywords), adicionar nos Secrets do Replit:

EMBEDDING_PROVIDER=openai
OPENAI_API_KEY=sk-...   ← chave direta da OpenAI, não pelo proxy do Replit

ℹ  Sem isso o sistema funciona, mas a qualidade da recuperação de conhecimento é menor. As partes 1 e 2 funcionam de qualquer forma.

PARTE 1 AgentPanel nas telas existentes

Objetivo: adicionar o painel de IA contextual em cada tela, usando os agentes já configurados no agentService.ts. O consultor aciona a análise sem sair da tela em que está trabalhando.

## P1-A — Hook useAgent (novo arquivo)

Criar o arquivo client/src/hooks/useAgent.ts:

import { useState } from 'react';
import { apiRequest } from '@/lib/queryClient';
import { useToast } from '@/hooks/use-toast';

      
export type AgentType =
  | 'diagnostic_canvas'
  | 'process_recommendation'
  | 'swot_analysis'
  | 'erp_gap_analysis'
  | 'generic';

      
export function useAgent(projectId: string | null) {
  const [isRunning, setIsRunning] = useState(false);
  const [result, setResult]       = useState<any>(null);
  const [sources, setSources]     = useState<any[]>([]);
  const [logId, setLogId]         = useState<string | null>(null);
  const { toast } = useToast();

      
  async function runAgent(agentType: AgentType, extraContext?: string) {
    if (!projectId) {
      toast({ title: 'Selecione um projeto antes de acionar o agente.',
              variant: 'destructive' });
      return;
    }
    setIsRunning(true); setResult(null); setSources([]);
    try {
      const data = await apiRequest('POST', '/api/agents/run', {
        agentType, projectId, extraContext
      });
      setResult(data.result ?? data);
      setSources(data.knowledgeUsed ?? data.sources ?? []);
      setLogId(data.logId ?? null);
    } catch (err: any) {
      toast({ title: 'Erro no agente', description: err.message,
              variant: 'destructive' });
    } finally { setIsRunning(false); }
  }

      
  async function rateResult(rating: number) {
    if (!logId) return;
    await apiRequest('PATCH', `/api/agents/logs/${logId}/rating`, { rating });
  }

      
  return { runAgent, isRunning, result, sources, rateResult };
}

ℹ  Os tipos de agente (diagnostic_canvas, process_recommendation etc.) devem bater exatamente com os configurados no agentService.ts do backend.

## P1-B — Componente AgentPanel (novo arquivo)

Criar o arquivo client/src/components/AgentPanel.tsx. Este componente é reutilizado em todas as 5 telas:

import { Brain, Loader2, BookOpen, ChevronDown, ChevronUp,
         Star, StarOff, Sparkles } from 'lucide-react';
import { Button }   from '@/components/ui/button';
import { Card, CardContent, CardHeader, CardTitle }
                    from '@/components/ui/card';
import { Badge }    from '@/components/ui/badge';
import { Separator } from '@/components/ui/separator';
import { useState } from 'react';
import { useAgent, AgentType } from '@/hooks/useAgent';

      
interface AgentPanelProps {
  projectId   : string | null;
  agentType   : AgentType;
  label       : string;
  description?: string;
  // Contexto extra opcional — ex: id do sprint selecionado
  extraContext?: string;
}

      
export function AgentPanel({
  projectId, agentType, label, description, extraContext
}: AgentPanelProps) {
  const { runAgent, isRunning, result, sources, rateResult }
    = useAgent(projectId);
  const [showSources, setShowSources] = useState(false);
  const [rating, setRating]           = useState<number | null>(null);

      
  function handleRate(r: number) {
    setRating(r);
    rateResult(r);
  }

      
  // Renderiza qualquer resultado JSON de forma legível
  function renderResult(data: any): React.ReactNode {
    if (typeof data === 'string') return <p className='text-sm'>{data}</p>;
    return (
      <div className='space-y-3'>
        {Object.entries(data).map(([key, val]) => (
          <div key={key}>
            <p className='text-xs font-semibold uppercase tracking-wide
                          text-muted-foreground mb-1'>
              {key.replace(/_/g, ' ')}
            </p>
            {Array.isArray(val)
              ? <ul className='list-disc list-inside space-y-1'>
                  {(val as any[]).map((item, i) => (
                    <li key={i} className='text-sm'>
                      {typeof item === 'object'
                        ? JSON.stringify(item) : String(item)}
                    </li>
                  ))}</ul>
              : <p className='text-sm'>
                  {typeof val === 'object'
                    ? JSON.stringify(val, null, 2) : String(val)}
                </p>}
          </div>
        ))}
      </div>
    );
  }

      
  return (
    <div className='space-y-3'>
      {description && (
        <p className='text-xs text-muted-foreground'>{description}</p>
      )}
      <Button
        onClick={() => runAgent(agentType, extraContext)}
        disabled={isRunning || !projectId}
        variant='outline'
        size='sm'
        className='gap-2 border-purple-200 hover:border-purple-400
                   hover:bg-purple-50 dark:hover:bg-purple-950'
      >
        {isRunning
          ? <Loader2 className='h-3.5 w-3.5 animate-spin' />
          : <Sparkles className='h-3.5 w-3.5 text-purple-500' />}
        {isRunning ? 'Analisando...' : label}
      </Button>

      
      {result && (
        <Card className='border-l-4 border-l-purple-400 bg-purple-50/30
                        dark:bg-purple-950/20'>
          <CardHeader className='pb-2 pt-3 px-4'>
            <CardTitle className='text-sm flex items-center gap-2'>
              <Brain className='h-4 w-4 text-purple-500' />
              Análise do agente IA
            </CardTitle>
          </CardHeader>
          <CardContent className='px-4 pb-4 space-y-4'>
            {renderResult(result)}

      
            <Separator />

      
            <div className='flex items-center justify-between'>
              {/* Avaliação */}
              <div className='flex items-center gap-1'>
                <span className='text-xs text-muted-foreground mr-1'>
                  Útil?
                </span>
                {[1,2,3,4,5].map(r => (
                  <button key={r} onClick={() => handleRate(r)}>
                    {r <= (rating ?? 0)
                      ? <Star className='h-3.5 w-3.5 text-amber-400 fill-amber-400' />
                      : <StarOff className='h-3.5 w-3.5 text-muted-foreground' />}
                  </button>
                ))}
              </div>

      
              {/* Fontes */}
              {sources.length > 0 && (
                <button
                  onClick={() => setShowSources(!showSources)}
                  className='flex items-center gap-1 text-xs
                             text-muted-foreground hover:text-foreground'
                >
                  <BookOpen className='h-3 w-3' />
                  {sources.length} fontes
                  {showSources
                    ? <ChevronUp className='h-3 w-3' />
                    : <ChevronDown className='h-3 w-3' />}
                </button>
              )}
            </div>

      
            {showSources && (
              <ul className='space-y-1 border-t pt-2'>
                {sources.map((s: any) => (
                  <li key={s.id ?? s.title}
                      className='text-xs text-muted-foreground flex gap-2'>
                    <Badge variant='outline' className='shrink-0 text-[10px]'>
                      {s.score != null
                        ? `${(s.score * 100).toFixed(0)}%`
                        : 'kw'}
                    </Badge>
                    {s.title}
                  </li>
                ))}
              </ul>
            )}
          </CardContent>
        </Card>
      )}
    </div>
  );
}

## P1-C — Inserção do AgentPanel nas 5 telas

Em todas as telas abaixo, o padrão é o mesmo: importar o componente e adicionar o JSX no local indicado, sem alterar nenhuma lógica existente.

### 1. Canvas BMC — client/src/pages/Canvas.tsx

O Canvas recebe projectId como prop. Adicionar o AgentPanel dentro do componente CanvasView (ou equivalente), no topo da área de conteúdo, após o seletor de projeto e antes dos blocos do canvas:

// Importar no topo do arquivo:
import { AgentPanel } from '@/components/AgentPanel';

      
// Adicionar JSX logo após o header da página
// (antes do grid de blocos do Canvas):
<AgentPanel
  projectId={selectedProjectId}
  agentType='diagnostic_canvas'
  label='Analisar Canvas com IA'
  description='Identifica pontos cegos, forças e gera 3 ações PDCA prioritárias'
/>

### 2. PDCA — client/src/pages/Pdca.tsx

O PDCA usa selectedProjectId (state). Adicionar o AgentPanel no topo da página, após os filtros de seleção de projeto:

import { AgentPanel } from '@/components/AgentPanel';

      
// Adicionar após o Select de projeto e antes da listagem de ciclos:
{selectedProjectId && (
  <AgentPanel
    projectId={selectedProjectId}
    agentType='swot_analysis'
    label='Gerar plano PDCA com IA'
    description='Sugere ciclos PDCA priorizados com base no diagnóstico do projeto'
  />
)}

### 3. Processos — client/src/pages/ProcessDetail.tsx

O ProcessDetail usa processId (params) e carrega process?.projectId via query. Adicionar o AgentPanel no painel lateral direito, após as informações do processo:

import { AgentPanel } from '@/components/AgentPanel';

      
// process?.projectId já está disponível na query existente:
// const { data: project } = useQuery({ queryKey: ['/api/projects', process?.projectId] })

      
// Adicionar no painel lateral, após os dados do processo:
<AgentPanel
  projectId={process?.projectId ?? null}
  agentType='process_recommendation'
  label='Analisar processo com IA'
  description='Identifica gargalos e sugere melhorias AS-IS → TO-BE'
/>

### 4. Scrum Reports — client/src/pages/ScrumReports.tsx

O ScrumReports usa selectedProjectId (state com valor 'all' quando nenhum selecionado). Adicionar após os filtros de seleção, com guard para quando projeto específico estiver selecionado:

import { AgentPanel } from '@/components/AgentPanel';

      
// internalProjects tem clientProjectId que é o projectId do sistema.
// Buscar o projectId do projeto interno selecionado:
const selectedInternalProject = internalProjects.find(
  p => p.id === selectedProjectId
);
const consultingProjectId =
  selectedInternalProject?.clientProjectId ?? null;

      
// Adicionar após os filtros, antes dos gráficos:
{selectedProjectId !== 'all' && (
  <AgentPanel
    projectId={consultingProjectId}
    agentType='generic'
    label='Gerar Sprint Review com IA'
    description='Resume conquistas, impedimentos e recomenda o próximo sprint'
    extraContext={`sprint_focus:${selectedSprintId ?? 'all'}`}
  />
)}

### 5. Relatórios — client/src/pages/Reports.tsx

O Reports usa selectedProjectId (state). Adicionar na etapa de preview do wizard (wizardStep === 'preview'), antes do botão de gerar relatório:

import { AgentPanel } from '@/components/AgentPanel';

      
// Dentro do bloco {wizardStep === 'preview' && (...)}
// Adicionar antes do botão 'Gerar Relatório':
<AgentPanel
  projectId={selectedProjectId}
  agentType='diagnostic_canvas'
  label='Gerar narrativa executiva com IA'
  description='Cria introdução e síntese analítica para o relatório'
/>

PARTE 2 Painel de Construção de Agentes

Objetivo: criar uma interface visual onde o consultor (admin do tenant) pode criar agentes customizados, definir o system prompt, escolher o contexto injetado, testar e publicar — sem mexer no código.

O que é um agente customizado Um agente é composto por 4 elementos configuráveis pelo consultor: - Nome e descrição — como aparece nos botões da plataforma - System prompt — as instruções do consultor para o Claude (ex: 'Você é um especialista em varejo...') - Contexto injetado — quais dados do projeto o agente recebe (canvas, processos, PDCA, ERP...) - Escopo — em quais telas o botão do agente aparece

## P2-A — Nova tabela agent_definitions no schema (shared/schema.ts)

Adicionar ao final do arquivo shared/schema.ts:

export const agentDefinitions = pgTable('agent_definitions', {
  id: varchar('id').primaryKey().default(sql`gen_random_uuid()`),
  tenantId: varchar('tenant_id'),  // null = global (Arcádia)
  name: varchar('name', { length: 100 }).notNull(),
  description: text('description'),
  slug: varchar('slug', { length: 80 }).notNull(),  // ex: 'varejo_diagnostico'
  systemPrompt: text('system_prompt').notNull(),
  // Contextos injetados — array de strings
  // Valores: 'canvas' | 'pdca' | 'processes' | 'swot' | 'erp' | 'scrum' | 'crm'
  contextModules: jsonb('context_modules')
    .$type<string[]>().default(['canvas']),
  // Telas onde o botão aparece
  // Valores: 'canvas' | 'pdca' | 'processes' | 'scrum' | 'reports' | 'all'
  visibleIn: jsonb('visible_in')
    .$type<string[]>().default(['all']),
  maxTokens: integer('max_tokens').default(2000),
  isActive: integer('is_active').default(1),
  isGlobal: integer('is_global').default(0), // 1 = visível a todos os tenants
  createdById: varchar('created_by_id').references(() => users.id),
  createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(),
  updatedAt: timestamp('updated_at').defaultNow(),
});

      
export const insertAgentDefinitionSchema =
  createInsertSchema(agentDefinitions).omit({
    id: true, createdAt: true, updatedAt: true
  });

      
export type AgentDefinition = typeof agentDefinitions.$inferSelect;
export type InsertAgentDefinition =
  z.infer<typeof insertAgentDefinitionSchema>;

ℹ  Após editar o schema, rodar: npx drizzle-kit push

## P2-B — Rotas CRUD de agentes (adicionar em server/routes.ts)

// ── AGENT DEFINITIONS ─────────────────────────────────────────

      
// Listar agentes do tenant + globais
app.get('/api/agent-definitions', isAuthenticated,
  async (req: any, res) => {
    const { tenantId } = req;
    const defs = await db.select().from(agentDefinitions)
      .where(or(
        isNull(agentDefinitions.tenantId),
        eq(agentDefinitions.tenantId, tenantId)
      ))
      .orderBy(desc(agentDefinitions.createdAt));
    res.json(defs);
  }
);

      
// Criar agente
app.post('/api/agent-definitions', isAuthenticated, requireTenant,
  async (req: any, res) => {
    const { tenantId, user } = req;
    const body = insertAgentDefinitionSchema.parse(req.body);
    // Apenas superadmin pode criar globais
    const isGlobal = body.isGlobal === 1
      && user.systemRole === 'superadmin';
    const [def] = await db.insert(agentDefinitions).values({
      ...body,
      tenantId: isGlobal ? null : tenantId,
      isGlobal: isGlobal ? 1 : 0,
      createdById: user.id,
    }).returning();
    res.json(def);
  }
);

      
// Atualizar agente
app.patch('/api/agent-definitions/:id', isAuthenticated,
  async (req: any, res) => {
    const { user, tenantId } = req;
    const [existing] = await db.select().from(agentDefinitions)
      .where(eq(agentDefinitions.id, req.params.id));
    if (!existing) return res.status(404).json({ error: 'Not found' });
    // Só pode editar o próprio tenant (ou superadmin)
    if (existing.tenantId !== tenantId
        && user.systemRole !== 'superadmin') {
      return res.status(403).json({ error: 'Forbidden' });
    }
    const allowed = ['name','description','systemPrompt',
      'contextModules','visibleIn','maxTokens','isActive'];
    const patch = Object.fromEntries(
      Object.entries(req.body).filter(([k]) => allowed.includes(k))
    );
    const [def] = await db.update(agentDefinitions)
      .set({ ...patch, updatedAt: new Date() })
      .where(eq(agentDefinitions.id, req.params.id))
      .returning();
    res.json(def);
  }
);

      
// Deletar agente
app.delete('/api/agent-definitions/:id', isAuthenticated,
  async (req: any, res) => {
    const { user, tenantId } = req;
    const [existing] = await db.select().from(agentDefinitions)
      .where(eq(agentDefinitions.id, req.params.id));
    if (!existing) return res.status(404).json({ error: 'Not found' });
    if (existing.tenantId !== tenantId
        && user.systemRole !== 'superadmin') {
      return res.status(403).json({ error: 'Forbidden' });
    }
    await db.delete(agentDefinitions)
      .where(eq(agentDefinitions.id, req.params.id));
    res.json({ success: true });
  }
);

      
// Testar agente (preview sem salvar log permanente)
app.post('/api/agent-definitions/:id/test', isAuthenticated,
  async (req: any, res) => {
    const { projectId, testPrompt } = req.body;
    const [def] = await db.select().from(agentDefinitions)
      .where(eq(agentDefinitions.id, req.params.id));
    if (!def) return res.status(404).json({ error: 'Not found' });
    const { runCustomAgent } = await import('./agentService');
    const result = await runCustomAgent(
      def, projectId, req.tenantId, req.user.id, testPrompt
    );
    res.json(result);
  }
);

## P2-C — Função runCustomAgent no agentService.ts

Adicionar ao final do arquivo server/agentService.ts a função que executa agentes customizados:

// Executa um agente definido pelo consultor (agent_definitions)
export async function runCustomAgent(
  def: AgentDefinition,
  projectId: string,
  tenantId: string,
  userId: string,
  testPrompt?: string  // prompt manual para testes
) {
  // 1. Coleta somente os módulos de contexto configurados
  const ctx = await collectProjectContext(projectId);
  const parts: string[] = [def.systemPrompt];

      
  if (def.contextModules?.includes('canvas') && ctx.canvas?.length) {
    parts.push('\n\n## CANVAS BMC\n' +
      ctx.canvas.map((b: any) =>
        `${b.blockType}: ${b.content || '(vazio)'}`
      ).join('\n'));
  }
  if (def.contextModules?.includes('pdca') && ctx.pdcaItems?.length) {
    parts.push('\n\n## PDCA\n' +
      ctx.pdcaItems.map((p: any) =>
        `[${p.stage}] ${p.description}`
      ).join('\n'));
  }
  if (def.contextModules?.includes('processes') && ctx.procs?.length) {
    parts.push('\n\n## PROCESSOS\n' +
      ctx.procs.map((p: any) => p.name).join(', '));
  }

      
  // 2. Busca conhecimento relevante na brain
  const knowledge = await searchKnowledge(
    testPrompt || def.name, tenantId, 5
  );
  if (knowledge.length) {
    parts.push('\n\n## BASE DE CONHECIMENTO\n' +
      knowledge.map(k =>
        `### ${k.title}\n${k.content}`
      ).join('\n\n'));
  }

      
  if (testPrompt) parts.push(`\n\n## PERGUNTA\n${testPrompt}`);

      
  const prompt = parts.join('');

      
  // 3. Chama Claude
  const response = await anthropic.messages.create({
    model: process.env.CLAUDE_MODEL || 'claude-sonnet-4-5',
    max_tokens: def.maxTokens || 2000,
    messages: [{ role: 'user', content: prompt }],
  });
  const raw = response.content[0].type === 'text'
    ? response.content[0].text : '';

      
  // 4. Salva log (apenas se não for teste)
  let logId: string | null = null;
  if (!testPrompt) {
    const [log] = await db.insert(agent_logs).values({
      tenantId, projectId,
      agentType: def.slug,
      promptSent: prompt.slice(0, 5000),
      responseFull: raw,
      knowledgeSourceIds: knowledge.map(k => k.id),
      createdById: userId,
    }).returning();
    logId = log.id;
  }

      
  return { result: raw, logId, knowledgeUsed: knowledge };
}

## P2-D — Página /agentes (novo arquivo client/src/pages/AgentBuilder.tsx)

Criar a página completa com 3 seções: lista de agentes, formulário de criação/edição, e painel de teste. Estrutura da página:

| Arquivo / Local | O que fazer | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Seção: lista de agentes | Cards com nome, descrição, contextos, telas e botões Editar/Testar/Excluir. Badge 'Global' para agentes da Arcádia (somente leitura para não-superadmin) | useQuery GET /api/agent-definitions |
| Seção: formulário (Sheet ou Dialog) | Campos: Nome, Slug (auto-gerado), Descrição, System Prompt (Textarea grande — min 6 linhas), Contextos (checkboxes: Canvas, PDCA, Processos, SWOT, ERP, Scrum), Telas visíveis (checkboxes), Max tokens (slider 500–4000) | useMutation POST/PATCH |
| Seção: painel de teste | Seletor de projeto, campo de pergunta livre, botão Testar, resultado formatado com fontes. Não salva agent_log permanente. | POST /api/agent-definitions/:id/test |
| Badge de contextos | Cada contexto selecionado aparece como Badge colorido no card e no formulário (Canvas=teal, PDCA=amber, Processos=purple, etc.) | display only |
| Proteção de edição | Agentes com tenantId=null (globais) mostram badge 'Global' e desabilitam edição para não-superadmin | verificar isGlobal===1 |

### Template do formulário de agente

O formulário deve incluir um textarea para o System Prompt com exemplos guiados. Usar este placeholder:

placeholder={`Você é um consultor especialista em [área].
Analise os dados do projeto e responda em português brasileiro.

      
Ao analisar, considere:
- [critério 1]
- [critério 2]

      
Responda em JSON com as chaves: [chave1], [chave2].`}

### Rota no App.tsx

import { AgentBuilder } from '@/pages/AgentBuilder';

      
// Dentro do AuthenticatedRouter:
<Route path='/agentes' component={AgentBuilder} />

### Link no AppSidebar

// Adicionar no grupo 'IA & Conhecimento' (junto com /inteligencia):
{
  title: 'Construtor de Agentes',
  url: '/agentes',
  icon: Bot,  // importar de lucide-react
}

## P2-E — Agentes customizados aparecendo nas telas (evolução do AgentPanel)

Depois que o CRUD de agentes estiver funcionando, evoluir o AgentPanel para carregar dinamicamente os agentes configurados para cada tela, além dos agentes fixos:

// Em client/src/hooks/useAgentDefinitions.ts (novo hook):
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';
import { apiRequest } from '@/lib/queryClient';

      
export function useAgentDefinitions(visibleIn: string) {
  return useQuery({
    queryKey: ['/api/agent-definitions', visibleIn],
    queryFn: async () => {
      const defs = await apiRequest('GET', '/api/agent-definitions');
      return defs.filter((d: any) =>
        d.visibleIn?.includes('all') ||
        d.visibleIn?.includes(visibleIn)
      );
    }
  });
}

      
// No Canvas.tsx, após o AgentPanel fixo:
const { data: customAgents = [] } = useAgentDefinitions('canvas');
{customAgents.map(agent => (
  <AgentPanel
    key={agent.id}
    projectId={selectedProjectId}
    agentType={agent.slug as AgentType}
    label={agent.name}
    description={agent.description}
  />
))}

ℹ  Implementar P2-E apenas após P2-A, P2-B, P2-C e P2-D estarem funcionando e testados.

# Ordem de execução

Executar nesta sequência exata. Cada item pode ser instruído separadamente ao Replit Agent:

| # | Tarefa | Depende de |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configurar OPENAI_API_KEY nos Secrets do Replit (EMBEDDING_PROVIDER=openai) | — |
| 2 | P1-A: criar hook useAgent.ts | — |
| 3 | P1-B: criar componente AgentPanel.tsx | P1-A |
| 4 | P1-C: inserir AgentPanel no Canvas.tsx | P1-B |
| 5 | P1-C: inserir AgentPanel no Pdca.tsx | P1-B |
| 6 | P1-C: inserir AgentPanel no ProcessDetail.tsx | P1-B |
| 7 | P1-C: inserir AgentPanel no ScrumReports.tsx | P1-B |
| 8 | P1-C: inserir AgentPanel no Reports.tsx | P1-B |
| 9 | P2-A: adicionar tabela agent_definitions no schema + migration | — |
| 10 | P2-B: adicionar rotas CRUD /api/agent-definitions em routes.ts | P2-A |
| 11 | P2-C: adicionar função runCustomAgent no agentService.ts | P2-A |
| 12 | P2-D: criar página AgentBuilder.tsx + rota + link no sidebar | P2-B, P2-C |
| 13 | P2-E: hook useAgentDefinitions + agentes dinâmicos nas telas | P2-D funcionando |

# Checklist de validação

## Parte 1 — AgentPanel

- Botão 'Analisar com IA' aparece na tela do Canvas com projeto selecionado

- Botão desabilitado quando nenhum projeto está selecionado

- Resultado do agente exibe os dados formatados (não JSON bruto)

- Fontes da base de conhecimento listadas com score de relevância

- Avaliação por estrelas funciona e envia PATCH para /api/agents/logs/:id/rating

- Botão presente em todas as 5 telas: Canvas, PDCA, ProcessDetail, ScrumReports, Reports

## Parte 2 — Painel de Construção

- Página /agentes abre sem erro com listagem de agentes

- Formulário de criação salva novo agente via POST /api/agent-definitions

- System prompt é salvo e exibido corretamente no formulário de edição

- Painel de teste executa o agente com projeto selecionado e exibe resultado

- Agentes globais (isGlobal=1) mostram badge 'Global' e não podem ser editados por tenant

- Agente customizado criado aparece nas telas via useAgentDefinitions (P2-E)

Arcádia Consult — Implementação Fase 2 v1.0 — Confidencial