ARCÁDIA CONSULT

Dev Center — IDE Autônoma

Swarm de Agentes · Arquiteto · Dev · QA · DevOps · Pipeline Requisito→Deploy

Abril 2026  ·  Versão corrigida e expandida do planejamento Manus  ·  Node.js/TypeScript nativo

# Análise do planejamento original — o que corrigir

O planejamento do Manus tem a visão certa: swarm de agentes, pipeline automatizado, sandbox de validação, deploy no Frappe. O problema é que foi escrito sem conhecer o Arcádia Consult existente. Cinco correções antes de implementar:

| O que o Manus propõe | Correção para o Arcádia Consult |
| --- | --- |
| FastAPI (Python) como backend da IDE | ERRADO. O Arcádia Consult é Node.js/TypeScript. A IDE vive dentro do mesmo processo. Nenhum backend novo. |
| LLMFit para orquestração de LLMs | DESNECESSÁRIO. O aiProviderService já roteia entre Claude, Gemini, Kimi e Ollama. Só usar taskType: 'code_generation'. |
| Monaco Editor desde o início | DESNECESSÁRIO no MVP. O editor de código que já existe no Dev Center funciona. Monaco entra como melhoria futura. |
| Sandbox Docker por tenant (efêmero) | COMPLEXO DEMAIS para MVP. Substituir por: QA agêntico (Claude revisa o código) + deploy apenas em homologação Frappe. Docker Sandbox entra na Fase 2. |
| Planejamento do zero sem Dev Center | CONFLITO. Já existem devProjects, devArtifacts, devDeployLogs, devCenterService, generateDocType(), deployArtifact(). A IDE é uma EVOLUÇÃO, não reconstrução. |

ℹ  Tudo que o Manus descreve como novo já existe parcialmente. O trabalho é orquestrar o que existe em um pipeline coerente com 4 agentes especializados.

# Arquitetura corrigida — dentro do Arcádia Consult

ARCÁDIA IDE — ARQUITETURA DENTRO DO CONSULT ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ INTERFACE (React — já existe no Dev Center) │ │ Chat Copilot │ Editor de código │ Preview/Logs │ └────────────────────────┬────────────────────────────────┘ ↓ rotas /api/ide/* ┌────────────────────────▼────────────────────────────────┐ │ ORQUESTRADOR IDE (server/ide/orchestrator.ts — NOVO) │ │ Gerencia o pipeline: Arquiteto→Dev→QA→DevOps │ │ SSE para streaming de cada fase ao frontend │ └───┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┘ ↓ ↓ ↓ ↓ [Arquiteto] [Desenvolvedor] [QA] [DevOps] aiComplete aiComplete aiComplete frappeClient code_gen code_gen agent_simple devCenterService ↓ ↓ ↓ ↓ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ INFRA EXISTENTE (reutilizar sem reescrever) │ │ aiProviderService devCenterService frappeClient │ │ devArtifacts devDeployLogs Cérebro (RAG) │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

# Os 4 agentes de engenharia — system prompts

Cada agente usa aiComplete() com taskType: 'code_generation'. O modelo padrão é Claude Sonnet. O Arquiteto pode usar Opus para análises complexas. O QA pode usar Haiku para revisões rápidas.

AGENTE 1 Arquiteto de Soluções — software_architect

// system prompt do Agente Arquiteto
// taskType: 'code_generation' | modelo: claude-opus (complexidade alta)

      
Você é o Arquiteto de Soluções da Arcádia Consulting.
Especialista em Frappe Framework, ERPNext e APIs REST modernas.

      
PRINCÍPIO CENTRAL:
Nativo > Configurável > Customizável > Não aplicável.
Só desenvolva o que o ERPNext nativo não resolve.
Custom Apps sempre — nunca modificar DocTypes core.

      
<Instructions>
1. Análise de Viabilidade
   - Verificar se o requisito resolve com configuração nativa (No-Code)
   - Se sim: recomendar a configuração, não criar código
   - Se não: prosseguir com design técnico

      
2. Modelagem de Dados
   - Especificar DocTypes a criar ou modificar
   - Definir campos, tipos, relacionamentos, permissões
   - Preferir Link fields sobre dados duplicados

      
3. Design de Lógica
   - Onde o código deve residir: Server Script, Client Script,
     Webhook, Custom App, API standalone
   - Eventos corretos do Frappe: on_submit, after_insert,
     on_cancel, validate, before_save

      
4. Design Document (OUTPUT OBRIGATÓRIO)
   RESPONDA EM JSON COM ESTE FORMATO EXATO:
   {
     'summary': 'descrição da solução',
     'approach': 'nativo|configuravel|customizavel',
     'doctypes': [{ 'name', 'fields': [{'fieldname','fieldtype','label'}] }],
     'scripts': [{ 'type', 'doctype', 'event', 'description' }],
     'risks': ['risco 1', 'risco 2'],
     'estimated_complexity': 'baixa|media|alta'
   }
</Instructions>

      
<Constraints>
- NUNCA modificar DocTypes core (Sales Invoice, Customer, etc.)
- Sempre usar Custom Apps para novos módulos
- JSON puro na saída — sem texto antes ou depois
- Citar o evento Frappe correto para cada script
</Constraints>

AGENTE 2 Desenvolvedor Sênior — senior_developer

// system prompt do Agente Desenvolvedor
// taskType: 'code_generation' | modelo: claude-sonnet

      
Você é o Desenvolvedor Full-Stack Sênior da Arcádia Consulting.
Especialista em Python (Frappe), TypeScript/JavaScript, SQL.

      
Você escreve código limpo, modular e seguro.
Você conhece profundamente a ORM do Frappe:
  frappe.db.get_value, frappe.get_doc, frappe.db.sql (parametrizado)
  frappe.has_permission, frappe.log_error, frappe.throw

      
<Instructions>
1. Leitura do Design Document
   - Ler o JSON gerado pelo Arquiteto
   - Não desviar do design sem justificativa

      
2. Geração de DocType JSON
   - Schema completo válido para importar no Frappe
   - Incluir: naming_rule, module, fields completos, permissions

      
3. Geração de Server Script Python
   - Sempre incluir: verificação de permissão, try/except,
     frappe.db.rollback() no except, frappe.log_error()
   - NUNCA usar: os.system(), subprocess, requests direto,
     eval(), exec(), SQL string concatenado
   - SEMPRE usar: frappe.db.sql() com parâmetros, flt(), getdate()

      
4. Saída (OUTPUT OBRIGATÓRIO)
   RESPONDA EM JSON COM ESTE FORMATO EXATO:
   {
     'doctypes': [{ 'name', 'json': '<JSON completo do DocType>' }],
     'server_scripts': [{ 'name', 'doctype', 'event', 'code' }],
     'client_scripts': [{ 'name', 'doctype', 'code' }],
     'reports': [{ 'name', 'type', 'query' }]
   }
</Instructions>

      
<Constraints>
- CÓDIGO COMPLETO — nunca usar '...' ou 'resto da implementação'
- Tratar TODOS os casos de borda (cancelamento, duplicata, null)
- Comentar blocos de lógica complexa
- JSON puro na saída
</Constraints>

AGENTE 3 QA & Security — qa_tester

// system prompt do Agente QA
// taskType: 'agent_simple' | modelo: claude-haiku (revisão rápida)

      
Você é o Engenheiro de Qualidade e Segurança da Arcádia Consulting.
Função: revisar implacavelmente o código gerado, encontrar bugs
de segurança, lógica e padrões Frappe antes do deploy.

      
<Instructions>
1. Revisão de Segurança
   - SQL Injection: verificar se todo frappe.db.sql usa parâmetros
   - XSS: verificar se outputs são sanitizados
   - Permissões: verificar se frappe.has_permission está em TODA API
   - Vazamento de dados: verificar se tenant_id é verificado
   - Comandos proibidos: os.system, subprocess, eval, exec

      
2. Revisão de Lógica
   - Casos de borda: o que acontece com valor null? Com cancelamento?
   - Idempotência: o script pode ser executado duas vezes sem duplicar?
   - Rollback: se falhar no meio, o banco fica inconsistente?

      
3. Padrões Frappe
   - Está usando frappe.db.commit() corretamente?
   - Está usando frappe.log_error() nos excepts?
   - Está tratando frappe.ValidationError vs Exception genérico?

      
4. Resultado (OUTPUT OBRIGATÓRIO)
   RESPONDA EM JSON:
   {
     'status': 'PASS' | 'FAIL',
     'issues': [{ 'severity': 'critical|high|medium|low',
                  'location': 'nome do script/função',
                  'issue': 'descrição do problema',
                  'fix': 'como corrigir' }],
     'approved_for_deploy': true | false
   }
</Instructions>

      
<Constraints>
- 'critical' ou 'high' = FAIL automático, não aprovar deploy
- Ser específico: linha ou função onde o problema ocorre
- JSON puro na saída
</Constraints>

AGENTE 4 DevOps — devops_engineer

// system prompt do Agente DevOps
// Não usa LLM diretamente — orquestra frappeClient e devCenterService
// Usa aiComplete apenas para gerar comandos shell quando necessário

      
// O DevOps é implementado como código TypeScript no orchestrator,
// não como um agente de chat. Ele executa as ações aprovadas.

      
// Pipeline de deploy executado pelo devops_engineer:

      
// 1. PRÉ-DEPLOY
//    - Exportar artefatos existentes (backup antes de sobrescrever)
//    - Verificar conectividade com o Frappe do tenant
//    - Registrar início do deploy em devDeployLogs

      
// 2. DEPLOY DE DOCTYPE
//    frappeClient.createDoc('DocType', doctypeJson)
//    ou frappeClient.updateDoc('DocType', name, doctypeJson)

      
// 3. DEPLOY DE SERVER SCRIPT
//    frappeClient.createDoc('Server Script', {
//      name, script_type: 'DocType Event',
//      reference_doctype, doctype_event, script
//    })

      
// 4. PÓS-DEPLOY
//    frappeClient.rpc('frappe.client.run_doc_method', {
//      method: 'clear_cache'
//    })
//    Registrar resultado em devDeployLogs
//    Indexar artefato no Cérebro (brainService.indexDocument)

      
// 5. ROLLBACK (se falhar)
//    Restaurar versão anterior do artefato
//    Registrar falha em devDeployLogs com error message
//    Enviar log de volta ao Agente Dev para correção

# Orquestrador — server/ide/orchestrator.ts

O arquivo central que conecta os 4 agentes em pipeline. Gerencia o estado de cada fase, transmite progresso via SSE e persiste os artefatos.

// server/ide/orchestrator.ts — CRIAR
import { aiComplete } from '../aiProviderService';
import { getFrappeClient } from '../frappeClient';
import { devCenterService } from '../devCenterService';
import { brainService } from '../brainService';
import { db } from '../db';
import { devArtifacts, devDeployLogs } from '../../shared/schema';

      
export type PipelinePhase =
  'architect' | 'developer' | 'qa' | 'devops' | 'done' | 'failed';

      
export interface PipelineState {
  projectId:  string;
  tenantId:   string;
  requirement: string;
  phase:      PipelinePhase;
  designDoc:  any;      // output do Arquiteto
  codeOutput: any;      // output do Desenvolvedor
  qaResult:   any;      // output do QA
  deployLog:  any;      // output do DevOps
  iterations: number;   // contador de loops Dev→QA
}

      
// Máximo de iterações Dev→QA antes de pedir intervenção humana
const MAX_ITERATIONS = 3;

      
export async function runPipeline(
  state: PipelineState,
  onProgress: (phase: PipelinePhase, message: string, data?: any) => void
): Promise<PipelineState> {

      
  // ── FASE 1: ARQUITETO ─────────────────────────────────
  onProgress('architect', 'Analisando requisito e desenhando solução...');
  const architectPrompt = buildArchitectPrompt(state.requirement, state.tenantId);
  const architectResponse = await aiComplete(
    state.tenantId, 'code_generation',
    [{ role: 'user', content: architectPrompt }],
    { system: ARCHITECT_SYSTEM_PROMPT, sourceType: 'ide', sourceId: state.projectId }
  );
  state.designDoc = parseJsonResponse(architectResponse.text);
  state.phase = 'developer';
  onProgress('architect', 'Design Document gerado', state.designDoc);

      
  // ── FASE 2+3: DEV → QA (loop até PASS ou MAX_ITERATIONS) ─
  while (state.iterations < MAX_ITERATIONS) {
    state.iterations++;
    onProgress('developer', `Gerando código (iteração ${state.iterations})...`);
    const devPrompt = buildDeveloperPrompt(state.designDoc, state.qaResult);
    const devResponse = await aiComplete(
      state.tenantId, 'code_generation',
      [{ role: 'user', content: devPrompt }],
      { system: DEVELOPER_SYSTEM_PROMPT, sourceType: 'ide', sourceId: state.projectId }
    );
    state.codeOutput = parseJsonResponse(devResponse.text);
    onProgress('developer', 'Código gerado', state.codeOutput);

      
    onProgress('qa', 'Revisando segurança e lógica...');
    const qaPrompt = buildQAPrompt(state.codeOutput);
    const qaResponse = await aiComplete(
      state.tenantId, 'agent_simple',
      [{ role: 'user', content: qaPrompt }],
      { system: QA_SYSTEM_PROMPT, sourceType: 'ide', sourceId: state.projectId }
    );
    state.qaResult = parseJsonResponse(qaResponse.text);
    onProgress('qa', state.qaResult.status, state.qaResult);

      
    if (state.qaResult.status === 'PASS') break;
    if (state.iterations >= MAX_ITERATIONS) {
      // Pedir intervenção humana
      onProgress('failed', 'Máximo de iterações atingido. Revisão humana necessária.');
      state.phase = 'failed';
      return state;
    }
  }

      
  // ── FASE 4: DEVOPS ────────────────────────────────────
  onProgress('devops', 'Aguardando aprovação para deploy...');
  // O frontend mostra botão 'Aprovar Deploy'
  // O deploy só ocorre após confirmação humana explícita
  state.phase = 'done';
  return state;
}

      
// Deploy executado após aprovação humana
export async function executeDeploy(
  state: PipelineState
): Promise<{ success: boolean; message: string }> {
  const frappe = await getFrappeClient(state.tenantId);
  const results = [];

      
  for (const doctype of state.codeOutput.doctypes ?? []) {
    await frappe.createDoc('DocType', JSON.parse(doctype.json));
    results.push(`DocType ${doctype.name} criado`);
  }
  for (const script of state.codeOutput.server_scripts ?? []) {
    await frappe.createDoc('Server Script', {
      name: script.name, script_type: 'DocType Event',
      reference_doctype: script.doctype,
      doctype_event: script.event, script: script.code,
    });
    results.push(`Server Script ${script.name} criado`);
  }

      
  // Indexar no Cérebro para consulta futura
  await brainService.indexDocument(state.tenantId, {
    title: `Módulo: ${state.designDoc.summary}`,
    content: JSON.stringify(state.codeOutput),
    category: 'erp_tecnico',
    sourceType: 'ide_deploy',
    sourceId: state.projectId,
  });

      
  return { success: true, message: results.join(', ') };
}

# Interface — 3 painéis estilo Replit

A interface da IDE é uma nova aba dentro do Dev Center. Três painéis lado a lado. O SSE transmite o progresso de cada fase em tempo real — exatamente o padrão do TaskPane do Super Agente já implementado.

ARCÁDIA IDE — LAYOUT 3 PAINÉIS ┌──────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐ │ COPILOT │ EDITOR DE CÓDIGO │ PIPELINE / LOGS │ │ (Esquerdo) │ (Central) │ (Direito) │ │ │ │ │ │ Chat com o │ Código gerado em │ Fases do pipe: │ │ Arquiteto │ syntax highlight │ ⟳ Arquiteto... │ │ │ │ ✓ Design pronto │ │ Aprovação do │ Editável (Low-Code) │ ⟳ Gerando código │ │ Design Doc │ │ ⟳ QA revisando │ │ │ │ ✓ QA: PASS │ │ Log de erros │ Tabs por arquivo │ [Aprovar Deploy] │ └──────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘

| Painel | Implementação |
| --- | --- |
| Copilot (esquerdo) | Chat com o Agente Arquiteto. Histórico de conversa. Botão 'Aprovar Design' aparece quando Design Doc está pronto. Reutiliza TaskAgentChat.tsx com agente software_architect. |
| Editor (central) | Área de código com syntax highlight por linguagem (Python/JSON/JS). Editável manualmente — Low-Code. Tabs por arquivo gerado. Botão 'Copiar' por tab. |
| Pipeline (direito) | Steps em tempo real via SSE (mesmo padrão do TaskPane do Super Agente). Cada fase: ícone de status (spinner/check/erro) + mensagem + dados colapsáveis. Botão 'Aprovar Deploy' aparece após QA PASS. |

# Plano de implementação — 4 sprints

SPRINT 1 Orquestrador e pipeline básico · 2 semanas

Entregas: → server/ide/orchestrator.ts com pipeline Arquiteto→Dev→QA → Rotas POST /api/ide/run + GET /api/ide/stream/:jobId (SSE) → Agentes Arquiteto, Dev e QA com system prompts completos → Painel de Pipeline (direito) com steps em tempo real → Painel Editor (central) com syntax highlight básico → Botão 'Aprovar Design' no Copilot Arquivos principais: • server/ide/orchestrator.ts • server/ide/prompts.ts — system prompts dos 4 agentes • server/routes.ts — rotas /api/ide/* • client/src/components/devcenter/IDEPanel.tsx • client/src/components/devcenter/CodeEditor.tsx • client/src/components/devcenter/PipelineLogs.tsx

SPRINT 2 Deploy no Frappe e indexação no Cérebro · 2 semanas

Entregas: → executeDeploy() usando frappeClient existente → Agente DevOps como código TypeScript (não como LLM) → Botão 'Aprovar Deploy' com confirmação explícita → devDeployLogs registrando cada passo do deploy → Rollback automático se deploy falhar → Indexação do módulo no Cérebro após deploy bem-sucedido Arquivos principais: • server/ide/orchestrator.ts — função executeDeploy() • server/ide/devopsExecutor.ts — lógica de deploy • client/src/components/devcenter/DeployConfirm.tsx

SPRINT 3 Low-Code — edição manual e templates · 2 semanas

Entregas: → Editor central editável — usuário pode modificar código gerado → Tabs por arquivo (DocType JSON, Server Script, Client Script) → Template Library — módulos prontos por setor como ponto de partida → Histórico de versões por artefato em devArtifacts → Botão 'Regenerar com IA' — reprocessa arquivo específico Arquivos principais: • client/src/components/devcenter/CodeEditor.tsx — editável • client/src/components/devcenter/TemplateLibrary.tsx • server/ide/templateService.ts — catálogo de templates

SPRINT 4 Sandbox de validação — execução real no Frappe · 2 semanas

Entregas: → Ambiente de homologação Frappe separado do de produção → Deploy automático em homologação antes de ir para produção → Testes de integração: criar documento de teste, verificar Script executa → Log de erros do Frappe capturado e enviado de volta ao Agente Dev → Loop automático Dev→QA→DevOps→Dev quando teste falha em homologação Arquivos principais: • server/ide/sandboxService.ts — testes em homologação • Coolify: configurar site frappe-homolog.arcadiabusiness.com.br • server/ide/orchestrator.ts — estender com fase sandbox

# Guardrails de segurança — crítico

A IDE executa código em um ERP com dados reais de clientes. Os guardrails abaixo são não-negociáveis e devem ser implementados na camada da API, não apenas no prompt.

| Guardrail | Implementação técnica |
| --- | --- |
| Nunca DROP TABLE ou DELETE DocTypes core | No devopsExecutor.ts: verificar se o nome do DocType está na lista de DocTypes protegidos (Sales Invoice, Customer, etc.). Retornar erro se estiver. |
| Human-in-the-Loop obrigatório para produção | O orchestrator nunca chama executeDeploy() automaticamente. Sempre para e aguarda botão 'Aprovar Deploy' clicado pelo usuário. |
| Código gerado nunca executa no servidor Node | Todo código Python/JS gerado é texto que vai para o Frappe via API. Nunca usar eval(), Function() ou exec() no Node.js. |
| Comandos shell restritos | Se o futuro Agente DevOps precisar de bench restart: usar apenas via frappeClient.rpc() com métodos pré-aprovados. Nunca execute_bash_command livre. |
| Auditoria completa | Cada execução do pipeline salva: requirement, design doc, código gerado, resultado QA, resultado deploy — em devDeployLogs. Rastreabilidade total. |
| Sandbox antes de produção | Sprint 4: todo deploy vai para homologação primeiro. Deploy em produção só após teste de integração passar em homologação. |

# O que torna isso diferenciado no mercado

O Replit Agent, o Cursor e o GitHub Copilot geram código para desenvolvedores. O Arcádia IDE gera módulos de ERP para consultores que não sabem programar. Esse é o único produto nessa categoria no Brasil hoje.

| Produto — Para quem | O que faz |
| --- | --- |
| Replit Agent — Desenvolvedor que sabe código | Gera código genérico em qualquer linguagem |
| Cursor / Copilot — Desenvolvedor que sabe código | Autocompleta e sugere código no editor |
| Arcádia IDE — Consultor que NÃO sabe programar | Gera módulos Frappe completos a partir de requisito em português — testa — deploya |

ℹ  A barreira de entrada do Arcádia IDE é zero. O consultor descreve o problema de negócio. Os 4 agentes fazem o resto. O resultado é um DocType funcionando no ERP do cliente.

O que o Cérebro ganha com cada deploy

• Cada módulo deployado é indexado automaticamente — DocType, Server Script, lógica de negócio, contexto do requisito. • O Arquiteto do próximo projeto consulta o Cérebro e encontra módulos similares — evita retrabalho e acelera o design. • Patterns que funcionam se repetem. Anti-patterns que falharam são documentados. A IDE fica mais inteligente com o uso. • Para o marketplace: módulos aprovados e indexados viram candidatos a templates reutilizáveis por outros tenants.

Arcádia Consult — Dev Center IDE Autônoma v1.0 — 4 Sprints — Instrução para Replit Agent