ARCÁDIA CONSULT

Escritório Agente — Análise e Roadmap

Poderes Hermes × Arcádia: Diagnóstico e Plano de Implementação

Junho 2026 — Versão 1.0

# 1. Visão Geral: O Que Queremos Construir

O objetivo estratégico é transformar o Arcádia Consult num Escritório Agente — uma plataforma onde agentes de IA executam tarefas reais em sistemas externos de forma autônoma: emitir nota fiscal no ERP, fazer login em portais, preencher formulários, navegar em sistemas web, coletar dados e orquestrar fluxos de trabalho completos sem intervenção humana a cada passo.

O Hermes Agent (NousResearch) é a referência técnica mais completa disponível em open-source para esse tipo de capacidade. A análise a seguir mapeia exatamente quais superpoderes do Hermes precisamos portar, o que já existe no Arcádia, e o que precisa ser construído.

# 2. Diagnóstico: Estado Atual do Arcádia Consult

## 2.1 O que já está construído e funcional

Após análise do codebase (528 arquivos, snapshot 22/06/2026), o Arcádia Consult possui:

- MCP Hub completo — toolRegistry, llmOrchestrator, taskCascade, providerHealthWorker, registerAllTools com 56+ ferramentas. Arquitetura de tools modulares pronta para extensão.

- LLM Orchestrator multi-provider — Claude (primário), Gemini, Ollama com fallback cascade. Já resolve qual provider/modelo usar por tenant.

- AgentService robusto — runWithOrchestration, callChatLLM, personas, multi-turn, tool_use loop via Anthropic SDK.

- AutomationService com motor de cron — avalia regras a cada minuto, suporta sync_datasource, send_notification, run_agent. Base para agendamento de tarefas agentivas.

- SuperAgentService + sessões persistentes — superAgentSessions, superAgentMessages no banco. Interface de chat agentivo já funcional.

- Connectors externos existentes — NuvemFiscal, DomínioContábil, BrasilAPI, FrappeClient (ERPNext/Suite). Padrão connector já estabelecido.

- Explorer de arquivos, DevCenter, IDE layer (server/ide/) — infraestrutura de Prompt Engine em desenvolvimento.

- Schema rico no PostgreSQL — automationRules, agentLogs, sessions, oauthCredentials, connectors.

## 2.2 O que FALTA para virar Escritório Agente

| Capacidade | Status no Arcádia | Hermes tem? |
| --- | --- | --- |
| Browser automation (navegar, clicar, preencher forms) | ❌ Não existe | ✅ browser_tool.py completo |
| Login em sistemas externos (ERP, portais gov) | ❌ Não existe | ✅ credential_pool + browser |
| Cofre de credenciais por tenant/agente | ⚠️ Parcial (oauthCredentials) | ✅ credential_pool.py |
| Computer Use (captura de tela + clique) | ❌ Não existe | ✅ computer_use/tool.py |
| Agente com memória cross-session | ⚠️ Parcial (sessions DB) | ✅ memory_manager.py |
| Sub-agentes / delegação paralela | ⚠️ taskCascade básico | ✅ delegate_tool.py |
| Aprovação humana no loop (HITL) | ⚠️ requiresConfirmation no tool | ✅ approval.py completo |
| Skills reutilizáveis (skill bundles) | ❌ Não existe | ✅ skills/ + skill_bundles.py |
| Suporte a MCP servers externos (HTTP+STDIO) | ✅ MCP Server live /api/mcp/v1/ | ✅ mcp_serve.py |
| Agendamento autônomo (cron natural language) | ⚠️ AutomationEngine com cron | ✅ cron/ + cronjob_tools.py |
| RAG Brain (conhecimento + contexto) | ⚠️ embeddingService existe, BRAIN-1A pendente | ✅ context_engine.py |

# 3. Análise do Hermes: Os Poderes que Precisamos

## 3.1 Browser Automation — O coração do Escritório Agente

O Hermes tem um sistema de browser automation maduro (tools/browser_tool.py). Ele opera em 3 modos:

- Modo Local (padrão): Chromium headless via agent-browser CLI. Roda em servidor Linux sem display. Zero custo adicional.

- Modo Cloud: Browserbase ou Browser Use. Sessões isoladas por task_id, screenshots, accessibility tree.

- Computer Use: captura de tela real com AT-SPI/X11 via cua-driver (tools/computer_use/). Clica em qualquer elemento de qualquer app desktop.

As funções-chave do browser_tool são:

- browser_navigate(url, task_id) — navega para uma URL

- browser_snapshot(task_id, user_task) — captura accessibility tree da página (estrutura de elementos, refs @e1, @e2...)

- browser_click(ref, task_id) — clica num elemento pelo seu ref

- browser_type(ref, text, task_id) — digita texto num input

- browser_select(ref, value, task_id) — seleciona opção em dropdown

- browser_wait(selector, task_id) — espera elemento aparecer

- browser_extract(task_id, user_task) — extrai conteúdo com sumarização LLM

Para emitir uma nota fiscal no ERP, o agente faria exatamente:

- browser_navigate('https://erp.cliente.com/fiscal/nfe')

- browser_snapshot() → LLM analisa a árvore de elementos

- browser_type('@e12', '47.123.456/0001-99') → preenche CNPJ

- browser_click('@e45') → clica em 'Emitir NF-e'

- browser_extract() → retorna número da nota emitida

## 3.2 Cofre de Credenciais (credential_pool)

O Hermes tem um sistema sofisticado de gerenciamento de credenciais (agent/credential_pool.py) com:

- Pool multi-credential com failover automático entre contas

- Suporte a múltiplas fontes: env vars, OAuth PKCE, device_code, arquivos de credencial externos, Bitwarden

- Status por credencial: ok, exhausted, dead — rotação automática

- Sanitização antes de persistir em disco — nunca grava tokens brutos desnecessariamente

- Credenciais escopadas por provider (por ex: 'erp_cliente_abc', 'nfse_prefeitura_ctba')

Para o Arcádia Consult, precisamos de um cofre de credenciais web multi-tenant: cada tenant/cliente tem suas próprias credenciais de login em sistemas externos (ERP, SEFAZ, prefeituras, bancos).

## 3.3 Aprovação Humana no Loop (HITL)

O Hermes tem tools/approval.py que permite ao agente pausar e solicitar aprovação humana antes de executar ações destrutivas ou irreversíveis. Isso é crítico para tarefas como:

- 'Vou emitir a NF-e no valor de R$ 12.500 para o cliente X. Confirmar?' → humano aprova → agente executa

- 'Encontrei 3 boletos vencidos. Quero gerar remessa de cobrança. OK?' → aprovação antes de enviar ao banco

O Arcádia já tem requiresConfirmation no toolRegistry. Precisamos expandi-lo com um loop de aprovação persistente no chat do agente.

## 3.4 Sub-Agentes e Delegação

O Hermes usa tools/delegate_tool.py para criar sub-agentes isolados que rodam em paralelo. No contexto do Arcádia:

- Agente Mestre recebe: 'Processar fechamento mensal do cliente Impacto Geologia'

- Delega para sub-agente Fiscal: 'Verificar todas as NF-e emitidas em maio'

- Delega para sub-agente Financeiro: 'Conciliar contas a receber'

- Delega para sub-agente Contábil: 'Gerar balancete'

- Mestre consolida e entrega relatório final

O taskCascade existente no Arcádia é o embrião disso — precisa evoluir para sub-agentes com contexto isolado.

# 4. Arquitetura: Como Implementar no Arcádia Consult

## 4.1 Visão Macro — Módulo BrowserAgent

A implementação se dará através de um novo módulo server/browserAgent/ que expõe tools MCP de browser automation, conectado ao toolRegistry existente. Não é necessário portar o Python do Hermes — traduzimos a lógica para TypeScript usando Playwright (biblioteca de browser automation Node.js).

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| browserAgent/playwrightDriver.ts | Wrapper sobre Playwright. Lança Chromium headless, gerencia sessões por task_id, implementa navigate/click/type/snapshot/extract. |
| browserAgent/accessibilityTree.ts | Converte o accessibility tree do Playwright em representação texto-amigável para LLM (igual ao ariaSnapshot do Hermes). Gera refs @e1, @e2... |
| browserAgent/browserTools.ts | Registra as tools MCP: browser_navigate, browser_snapshot, browser_click, browser_type, browser_extract, browser_login. Chama playwrightDriver. |
| browserAgent/credentialVault.ts | Cofre de credenciais web por tenant. Armazena usuário/senha/tokens de sistemas externos (ERP, portais). Criptografado com cryptoService. |
| browserAgent/sessionManager.ts | Gerencia sessões de browser por agente/task. Persiste cookies entre execuções do mesmo agente (login uma vez, reutiliza sessão). |
| browserAgent/hitlApproval.ts | Loop de aprovação humana. Agente emite um pending_approval, sistema bloqueia execução, usuário confirma via UI, execução continua. |

## 4.2 Esquema de Banco de Dados Necessário

Precisamos adicionar as seguintes tabelas ao schema existente:

- web_credentials — cofre de credenciais web por tenant. Campos: id, tenantId, name, system (ex: 'erp_totvs_impacto'), url, username, encryptedPassword, cookies (JSON), lastLoginAt, status.

- browser_sessions — sessões ativas de browser. Campos: id, tenantId, agentSessionId, systemName, sessionData (cookies/state), createdAt, expiresAt, isActive.

- agent_task_approvals — fila de aprovações pendentes. Campos: id, tenantId, taskId, agentId, actionDescription, actionPayload (JSON), status (pending/approved/rejected), requestedAt, resolvedAt, resolvedBy.

- agent_skills — biblioteca de skills reutilizáveis. Campos: id, tenantId, name, description, systemTarget, playbookSteps (JSON), successRate, lastUsedAt.

## 4.3 Flow Completo: Emissão de NF-e no ERP

Exemplo concreto de como o agente executaria 'Emitir nota fiscal para o pedido #4521 do cliente Cortiart':

- Usuário envia task para o agente via chat do Arcádia Consult

- Agente (LLM) identifica que precisa da tool browser_login('erp_totvs_cortiart')

- credentialVault.getCredential(tenantId, 'erp_totvs_cortiart') → retorna user/pass criptografados

- playwrightDriver abre Chromium headless, navega para o ERP, preenche login

- sessionManager persiste cookies — próxima execução não precisa logar novamente

- browser_navigate('/fiscal/emitir-nfe') → browser_snapshot() → LLM analisa tela

- LLM planeja sequência: preencher dados do tomador, itens, impostos, clicar Emitir

- hitlApproval.requestConfirmation('Emitir NF-e R$ 8.400 para Cortiart CNPJ 12.xxx') → usuário confirma

- browser_click('@e_emitir') → browser_extract() → retorna número e XML da nota

- Agente registra log no agentLogs, retorna confirmação no chat com link do DANFE

## 4.4 Biblioteca de Skills (Playbooks)

O Hermes cria skills automaticamente após completar tarefas complexas pela primeira vez. Para o Arcádia Consult, adaptamos esse conceito como Playbooks: sequências de ações browser gravadas e reutilizáveis.

- Primeira execução: agente 'aprende' o caminho (navegar > clicar > preencher > confirmar) e salva na tabela agent_skills.

- Execuções seguintes: agente consulta a skill salva, já sabe o caminho exato, executa mais rápido e com menos tokens LLM.

- Skills podem ser editadas manualmente na interface do Dev Center (Monaco editor), corrigindo passos que mudaram no sistema alvo.

- Cada skill tem campo systemTarget (ex: 'totvs_protheus_v12', 'sefaz_pr_nfce') para reuso entre tenants com o mesmo ERP.

# 5. Roadmap de Implementação — 4 Sprints

## Sprint BROWSER-1: Infraestrutura de Browser Automation

Duração estimada: 2-3 dias de Replit Agent

- Instalar Playwright no projeto: npm install playwright @playwright/test

- Criar server/browserAgent/playwrightDriver.ts — launch/close browser, gerenciar sessions map por taskId

- Criar server/browserAgent/accessibilityTree.ts — converter AX tree para texto estruturado com refs @eN

- Criar server/browserAgent/browserTools.ts — implementar e registrar as 6 tools no toolRegistry:

  - browser_navigate, browser_snapshot, browser_click, browser_type, browser_select, browser_extract

- Adicionar migration com tabela browser_sessions ao schema Drizzle

- Testar com task simples: 'Acesse google.com e me diga o título da página'

## Sprint BROWSER-2: Cofre de Credenciais Web

Duração estimada: 1-2 dias

- Criar tabela web_credentials no schema (com campo encryptedPassword usando cryptoService existente)

- Criar server/browserAgent/credentialVault.ts — CRUD de credenciais por tenant, encrypt/decrypt

- Criar API REST /api/agent/credentials (CRUD) — interface no front para cadastrar credenciais

- Implementar browser_login tool — busca credencial no vault, executa login no site, persiste cookies

- Criar sessionManager — salva/restaura cookies por sistema, evita logins repetidos

- UI no Dev Center: tela 'Credenciais de Sistemas' — cadastro de usuário/senha por sistema web

## Sprint BROWSER-3: HITL Approval + Execução de Tasks

Duração estimada: 2-3 dias

- Adicionar tabela agent_task_approvals ao schema

- Criar server/browserAgent/hitlApproval.ts — fluxo de aprovação com polling/websocket

- Evoluir SuperAgent para suportar tools de browser no loop de conversação

- Criar AgentTask: estrutura de tarefa com steps, status, logs de execução

- UI: painel 'Tarefas do Agente' — visualiza tasks em andamento, pendentes de aprovação, histórico

- Aprovar/rejeitar ação diretamente no chat com botões inline na mensagem do agente

## Sprint BROWSER-4: Skills Library + Automações Agendadas

Duração estimada: 2 dias

- Adicionar tabela agent_skills ao schema

- Skill recorder: ao final de uma task bem-sucedida, agente propõe salvar os passos como skill reutilizável

- Skill executor: antes de executar task, busca skill existente para o mesmo sistema/ação

- Integrar skills com AutomationEngine: rules do tipo run_browser_skill

- UI: biblioteca de skills no Dev Center — visualizar, editar (Monaco), desativar, testar

- Automação agendada: 'Todo dia útil às 08h, verificar NF-e pendentes no TOTVS e emitir automaticamente'

# 6. Decisões Arquiteturais Críticas

## 6.1 Playwright vs Selenium vs Puppeteer

| Critério | Playwright | Puppeteer | Selenium |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecosistema Node.js | ✅ Nativo | ✅ Nativo | ⚠️ via WebDriver |
| Chromium headless | ✅ | ✅ | ✅ |
| Accessibility Tree | ✅ ariaSnapshot nativo | ⚠️ manual | ⚠️ manual |
| Multi-browser | ✅ Chrome/FF/Safari | Chrome apenas | ✅ |
| Manutenção ativa | ✅ Microsoft | ✅ Google | ✅ |
| Recomendação | ✅ ESCOLHIDO | 2ª opção | ❌ evitar |

Playwright é a escolha certa: ecosistema TypeScript nativo, ariaSnapshot embutido (exatamente o que o Hermes usa com agent-browser), multi-browser, suporte oficial Microsoft.

## 6.2 Isolamento de Sessões por Tenant

Cada tenant tem seu próprio BrowserContext do Playwright — isolamento total de cookies, storage, sessões. Um agente do tenant A nunca enxerga cookies do tenant B. Isso é crítico para segurança multi-tenant.

## 6.3 Onde Rodar o Browser no Coolify

O Arcádia está hospedado no Coolify (85.31.60.39 — servidor Linux). Playwright headless roda perfeitamente em Linux sem display (modo --no-sandbox, --disable-gpu). É necessário:

- Instalar dependências do Chromium: apt-get install -y libnss3 libatk-bridge2.0-0 libdrm2 libxkbcommon0 libgbm1 (ou playwright install-deps)

- Adicionar ao Dockerfile/startup script: npx playwright install chromium

- O PM2 já gerencia o processo Node.js — o browser roda dentro do mesmo processo como módulo

## 6.4 Segurança: Credenciais Criptografadas

O Arcádia já tem cryptoService.ts. As credenciais web serão criptografadas com AES-256 antes de salvar no banco. A chave de criptografia fica no env (ARCADIA_CREDENTIAL_KEY), nunca no banco.

Cada credential tem tenantId — multi-tenant isolado. Nem o superadmin consegue ver a senha descriptografada de outro tenant via UI (apenas via API autenticada do próprio tenant).

# 7. Casos de Uso Prioritários para o Arcádia

## Caso 1: Emissão de NF-e no ERP do Cliente

- Sistemas alvo: TOTVS Protheus, Sankhya, Bling, NFe.io, SEFAZ portal

- Agente acessa ERP, preenche dados, solicita aprovação, emite, salva número e XML

- Notifica responsável via WhatsApp/email com DANFE

## Caso 2: Monitor de Obrigações Fiscais

- Agente agenda verificação diária: acessa SEFAZ-PR, e-CAC, prefeituras

- Verifica guias pendentes, certidões vencendo, obrigações em atraso

- Gera relatório automático e alerta o contador responsável

## Caso 3: Importação de Extratos Bancários

- Agente faz login no internet banking do cliente

- Baixa extrato OFX/PDF do período

- Importa automaticamente no Control do Arcádia Suite

- Executa conciliação bancária automática

## Caso 4: Onboarding de Novo Colaborador no Cliente

- Agente recebe dados do novo funcionário via formulário

- Acessa eSocial, cadastra trabalhador

- Acessa sistema de folha (Domínio, Sólides) e faz cadastro

- Gera e envia contrato de trabalho para assinatura digital

# 8. Próximos Passos Imediatos

Ordem de execução recomendada:

- BRAIN-1A/1B (pendente) — RAG Brain precisa estar ativo antes do browser agent para que o agente tenha contexto sobre os sistemas dos clientes (qual ERP usa, quais campos preencher, histórico de erros)

- SUITE-4 (pendente) — suiteConnector.ts precisa estar rodando para que o agente possa combinar browser automation + dados do Suite (ex: buscar pedido #4521 no Suite antes de emitir NF no ERP)

- BROWSER-1 — Infraestrutura Playwright + 6 tools MCP básicas. Objetivo: agente consegue navegar em qualquer site.

- BROWSER-2 — Cofre de credenciais web. Objetivo: agente consegue fazer login em sistemas do cliente.

- BROWSER-3 — HITL Approval + task execution. Objetivo: emissão de NF-e com aprovação humana funcionando.

- BROWSER-4 — Skills library + automações agendadas. Objetivo: tarefas recorrentes totalmente autônomas.

# 9. Resumo Executivo

O Arcádia Consult está aproximadamente 40% do caminho para se tornar um Escritório Agente completo. A fundação — MCP Hub, LLM Orchestrator, AutomationEngine, toolRegistry, sessões persistentes — já está construída e é sólida.

O que falta é a camada de execução em sistemas externos: browser automation, cofre de credenciais, loop de aprovação humana e biblioteca de skills. Essa é exatamente a contribuição do Hermes que precisamos adaptar para TypeScript/Playwright no nosso stack.

A boa notícia: Playwright é a tecnologia análoga ao agent-browser do Hermes, já é TypeScript nativo, roda no mesmo servidor Coolify sem custo adicional, e tem API de accessibility tree idêntica ao que o Hermes usa. A arquitetura de implementação é clara e incremental.

Com 4 sprints focados, o Arcádia Consult terá capacidade de executar autonomamente tarefas como emissão de nota fiscal, importação de extratos, verificação de obrigações fiscais e onboarding de colaboradores — tudo com aprovação humana quando necessário e totalmente multi-tenant.